## Slide 1: lokalny PROGRAM REWITALIZACJI GMINY TYCZYN NA LATA 2016-2022
TYCZYN 31.01.2017r.

## Slide 2: IDEA REWITALIZACJI
Rewitalizacja to:
kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian:
przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych,
inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

## Slide 3: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Rewitalizację należy rozumieć jako: „wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji”

## Slide 4: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań rewitalizacyjnych jest Program Rewitalizacji, który opracowywany i przyjmowany jest przez samorząd gminy w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie

## Slide 5: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. oraz zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r.).

## Slide 6: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Głównym założeniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 jest prowadzenie działań kompleksowych w celu inicjowania przemian przestrzennych, technicznych, ekonomicznych i przede wszystkim społecznych, których celem jest przywrócenie funkcjonalności poszczególnych terenów i stworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze problemowym/zdegradowanym – wymagającym interwencji publicznej.

## Slide 7: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy składa się z następujących części:
Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania LPR-u oraz opis zaangażowania społeczności lokalnej w ten proces, a także uwarunkowania zewnętrzne dokumentu, tj. strategiczno-programowe i środowiskowe.
Część diagnostyczno-analityczna obejmuje charakterystykę obecnej sytuacji w Gminie w sferze przestrzennej, społecznej, gospodarczej, środowiskowej i kulturowej wraz ze skwantyfikowanymi danymi oraz ich analizą, celem identyfikacji problemów i delimitacji obszarów kryzysowych w Gminie.

## Slide 8: Celem nadrzędnym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 jest
„Poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Tyczyn poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych”

## Slide 9
CEL GŁÓWNY
Aktywna rewitalizacja społeczna w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi.

## Slide 10: POZIOM I: PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWY ORAZ INFRASTRUKTURALNY

## Slide 11: POZIOM II: SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

## Slide 12: Zadania rewitalizacyjne
W wyniku naboru wniosków i przeprowadzonych konsultacji społecznych do Programu zgłoszono ogółem 12 projektów.

## Slide 13: Zadania inwestycyjne –sfera przestrzenno-funkcjionalna
Numer zadania | Tytuł zadania | Okres realizacji | Kwota
Z/IN/1/2020 | Rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie – zadanie realizowane przez Gminę Tyczyn oraz Powiat Rzeszowski | 2018 – 2020 | 3 000 000,00
Z/IN/2/2020 | Rozbudowa i adaptacja budynku łącznika między Gimnazjum Publicznym im. św. Jana Pawła II i halą sportową | 2018 – 2020 | 2 800 000,00
Z/IN/3/2022 | Rewitalizacja obszaru rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami | 2018 - 2022 | 4 000 000,00
Z/IN/4/2020 | Remont budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie | 2018 – 2020 | 1 500 000,00
Z/IN/5/2019 | Przebudowa oficyny zespołu pałacowo-parkowego w Tyczynie o salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół w Tyczynie wraz zagospodarowaniem terenu | 2017 - 2019 | 10 000 000,00
Z/IN/6/2019 | Rewitalizacja budynku starej plebanii w Tyczynie | 2018-2019 | 610 000,00

## Slide 14: Zadania społeczno-gospodarcze
Numer zadania | Tytuł zadania | Okres realizacji | Kwota
Z/SP/1/2018 | Dać Dzieciom Szansę | 2017 – 2018 | 300 000,00
Z/SP/2/2020 | Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem dla osób z otępieniem w chorobie Alzheimera | 2017 – 2020 | 1 570 000
Z/SP/3/2020 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF | 2017 – 2020 | 12 000 000,00
Z/SP/4/2020 | Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną | 2017 – 2020 | 12 000 000,00
Z/SP/5/2020 | Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie ROF | 2017 – 2020 | 6 000 000,00
Z/SP/6/2020 | Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | 2017 – 2020 | 6 000 000,00

## Slide 15: PLAN FINANSOWY zadania inwestycyjne
LP. | Tytuł projektu | Okres realizacji [plan] | Szacunkowe nakłady [PLN/ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  | 
 |  |  |  | Fundusz | Urząd Gminy | Środki unijne
Z/IN/1/2020 | Rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie – zadanie realizowane przez Gminę Tyczyn oraz Powiat Rzeszowski | 2018 – 2020 | 3 000 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014-2020
Z/IN/2/2020 | Rozbudowa i adaptacja budynku łącznika między Gimnazjum Publicznym im. św. Jana Pawła II i halą sportową | 2018 – 2020 | 2 800 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014-2020
Z/IN/3/2022 | Rewitalizacja obszaru rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami | 2018 - 2022 | 4 000 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014
Z/IN/4/2020 | Remont budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie | 2018 – 2020 | 1 500 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014
Z/IN/6/2019 | Przebudowa oficyny zespołu pałacowo-parkowego w Tyczynie o salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół w Tyczynie wraz z zagospodarowaniem terenu | 2017 - 2019 | 10 000 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014
Z/IN/6/2019 | Rewitalizacja budynku starej plebanii w Tyczynie | 2018 - 2019 | 610 000,00 | EFRR | NIE | RPO WP 2014
 | SUMA |  | 21 910 000,00 |  |  | 
POZIOM DOFINANSOWANIA [PLAN] |  | 95% | 20 814500,00 |  |  | 
WKŁAD WŁASNY [2016-2022] |  | 5% | 1 095 500,00 |  |  | 

## Slide 16: PLAN FINANSOWY zadania społeczno-gospodarcze
LP. | Tytuł projektu | Okres realizacji [plan] | Szacunkowe nakłady [PLN/ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  | 
 |  |  |  | Fundusz | Urząd Gminy | Środki unijne
Z/SP/1/2018 | Dać Dzieciom Szansę | 2017 – 2018 | 300 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014-2020
Z/SP/2/2020 | Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem dla osób z otępieniem w chorobie Alzheimera | 2017 – 2020 | 1 570 000 | EFRR | TAK | RPO WP 2014-2020
Z/SP/3/2020 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF | 2017 – 2020 | 12 000 000,00 | EFS | TAK | RPO WP 2014-2020
Z/SP/4/2020 | Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną | 2017 – 2020 | 12 000 000,00 | EFS | TAK | RPO WP 2014-2020
Z/SP/5/2020 | Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie ROF | 2017 – 2020 | 6 000 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014-2020
Z/SP/6/2020 | Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | 2017 – 2020 | 6 000 000,00 | EFRR | TAK | RPO WP 2014-2020
 | SUMA [EFS] | 100% | 37 870 000,00 |  |  | 

## Slide 17: Planowane efekty rewitalizacji
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do:
  poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznej,
  wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i upowszechniania oferty edukacyjnej i kulturalnej,
  poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej),
  poprawy istniejącego stanu technicznego budynków użyteczności publicznej,
  ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (w tym zwłaszcza jakości powietrza atmosferycznego),
  wykreowania przyjaznych miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (w tym osób starszych),
  szerszej aktywizacji mieszkańców (w tym również aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego.

## Slide 18: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ul. Krakowska 25/2
33-100 Tarnów
tel. 14 657 14 65
tel./fax +48 14 657 14 64
biuro@eurogrant.pl